附件：评标、定标细则
本项目对投标文件的评审采用综合评分（评定分离定性评审）。详细评审将分三个阶段进行，依次为技术标（施工组织设计）评审阶段、商务标评审阶段、经济标评审阶段。当进入某一评审阶段的投标人数量已低于（或等于）7名时，除投标文件出现无效投标情形外，所有投标文件均应进入下一评审阶段或推荐为定标候选人。
评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于7家时，定标候选人数量不再递补。由招标人组建的定标委员会，采用票决法在评标委员会推荐的入围单位中确定1-3 名中标候选人。第三章评标、定标办法与本细则不一致的，以本细则为准。
[bookmark: _Toc7772]一、技术标（施工组织设计）定性评审
评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的施工组织设计进行定性评审：
（一）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分
（二）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
（三）施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（四）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施
（五）安全文明施工及环境保护措施
（六）劳动力、机械设备和材料投入计划
（七）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（八）新技术、新产品、新工艺、新材料应用
说明：
（1）施工组织设计部分采用暗标评审，不得出现投标人名称、人员姓名，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。施工组织设计总篇幅建议控制在100页左右；
[bookmark: _GoBack]（2）综合评价等级可分为合格及不合格等两个等级，不合格仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。
（3）评审时需指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；
（4）技术标评审合格的投标人全部进入下一阶段评审，技术标评审不合格的投标人不再进入下一阶段评审。
[bookmark: _Toc7775]二、商务标定性评审
1、投标企业类似业绩
投标人自2017年01月01日以来（以竣工验收合格时间为准）承担过单项合同建筑面积10.4万㎡（以竣工验收证明材料上的面积为准）及以上的房屋建筑工程施工总承包项目。
说明：
（1）投标企业类似业绩需提供下列证明材料原件的彩色扫描件：①施工合同；②竣工验收证明（由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同签字盖章认可）；③招标工程的中标通知书(中标结果可在政府公共资源交易网站查询)或建设行政主管部门的合同备案手续或建设行政主管部门“合同归集系统”中的合同登记信息（可以提供网上合同备案系统或合同归集系统的截图）。
（2）评标办法中要求提供的相关评审资料应将原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。
2、企业获奖情况
企业承担的房屋建筑工程获得过优质工程奖项，并且截止到开标时间还在有效期内的均为符合。其中：市优有效期1年；省优有效期2年；国优有效期3年（国优指鲁班奖、中国施工企业管理协会评审的“国家优质工程”、中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会联合评审的“中国土木工程詹天佑大奖”等）；必须提供获奖证书或获奖文件，有效期以获奖证书或获奖文件或获奖证明的落款日期至本工程开标之日起向前推算 (发证、发文时间不一致的，以发文的时间为准)。上述材料均以诚信库内信息为准，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。
注：1、商务标评审不合格的投标人不再进入下一阶段评审。不合格的仅指未按招标文件要求提供证明材料。
2、根据商务标评审合格的投标人的企业类似业绩及企业获奖情况择优（根据业绩规模大小、业绩多少、奖项级别高低、奖项多少）选择8名进入下一步评审阶段。若商务标评审合格的投标人数量已低于（或等于）8名时，所有商务标评审合格的投标人均应进入下一评审阶段。

三、投标报价定性评审
1、规定范围内的投标报价均通过合格性评审，否则投标报价评审为不合格，不得被推荐位定标候选人。
规定范围内是指：
(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。
(2)评标价≥有效投标文件的评标价算术平均值×90%。
注：确定下浮率Δ：下浮率Δ的抽取范围为：3%、4%、5%。
2、评审说明：
(1)有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件，评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。
(2)下浮率Δ的抽取在招标人(招标代理机构)完成评标准备工作，评标委员会完成初步评审，并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表。（下浮率Δ只抽取一次,不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变,抽值时数值录入错误除外）
(3)下浮率Δ抽取后，在抽取现场确定规定范围，规定范围确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变（计算错误应作调整）。
注：（1）不在规定范围内的报价或投标文件出现违反计价规范等情形，其投标报价评审等级为“不合格”外，投标报价文件出现其他情形的，均不得评定为“不合格”；
（2）评标委员会应列出报价组成不合理、不平衡报价、签订合同前应注意和澄清的事项。
（3）经济评审不合格的投标人不再进入下一步评审。
（4）经济评审合格的投标人=8名时，剔除1名最高价，推荐7名投标人进入下一阶段评审。若经济标评审合格的投标人数量已低于（或等于）7名时，所有经济评审合格的投标人均推荐位定标候选人。
[bookmark: _Toc7776]四、推荐定标候选人
技术标（施工组织设计）、商务标、经济标评审结束后，评标委员会将按照评标、定标细则规定的方法择优推荐7名投标候选人为定标候选人，最终投标人数量低于（或等于）7名时，除投标文件出现无效投标情形外，所有投标文件均应进入下一评审阶段或推荐为定标候选人。
五、定标因素及定标评审标准
（1）营业额 
要求投标人提供的材料：以企业2020年度经第三方有相应资质的会计事务所审计的审计报告数据为准，审计报告需反映相关数据，如反映的相关数据不明则视为未提供。财务状况评审的依据：含资产负债表、损益表、利润表、现金流量表等。不接受会计事务所出具的仅供招投标使用、银行使用等专项财务审计报告。上述材料均以诚信库内信息为准，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。
（2）类似业绩
要求投标人提供的材料：2017年01月01日以来（以竣工验收合格时间为准）单项合同建筑面积10.4万㎡及以上的类似房屋建筑工程施工总承包按业绩。必须同时提供①施工合同；②竣工验收证明（由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同盖章认可）；③招标工程的中标通知书(中标结果可在政府公共资源交易网站查询)或建设行政主管部门的合同备案手续或建设行政主管部门“合同归集系统”中的合同登记信息（可以提供网上合同备案系统或合同归集系统的截图），以上三份材料缺一不可。上述材料均以诚信库内信息为准，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。
（3）国家级奖项 
要求投标人提供的材料：国家级奖项指鲁班奖、国家工程建设质量奖审定委员会评审的“国家优质工程”、中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会联合评审的“中国土木工程詹天佑大奖”，必须提供获奖证书或获奖文件相关资料的彩色扫描件上传至投标文件中。上述材料均以诚信库内信息为准，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。
在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：
①营业额大企业优于营业额小企业；
②工程业绩技术复杂、难度大的企业优于工程业绩技术相对简单、难度较小的企业；
③获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；
六、定标方法。
（1）采用票决定标法方式定标，票决时，采取票决晋级入围方式。
（2）直接票决定标：定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。
（3）票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的（第一名）得5分，其次（第二名）得4分，依此类推，第三名得3分，第四名得2分，第五名以后的得0分，按总分高低排序推荐中标候选人3名。
（4）得票数（总分）相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的单位进行再次票决确定排名，定标委员会每位成员只能选一名，被选定的得1分，未被选定的得0分，得分高者居前。
七、定标，确定中标候选人
（1）招标人或者招标代理机构在定标会上可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询情况；
（2）招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项。
（3）定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构、评标专家提问。
（4）定标委员会应当采用招标文件规定的方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人。
八、中标候选人数量。
中标候选人数量为3名（若评标委员会推荐的定标候选人数或因异议、投诉取消相应定标候选人资格后导致不足3人时，按实际数量确定）。
